|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2020 года № 52 |
| --- | --- |

ПРОЕКТ
развития территории муниципального образования  Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края, основанный на местных                     инициативах

1. Наименование проекта: «Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края»

2.Место реализации программы (проекта):

2.1. Муниципальное образование Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края

2.2. Населенный пункт: поселок Чограйский

3.Общие сведения о населенном пункте:

3.1. Численность населения населенного пункта (человек) - 1592

4. Сведения об инициативной группе(информация о лицах, входящих в инициативную группу, количество человек): Инициативная группа по Ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования Чограйского сельсовета  Арзгирского района Ставропольского края  в составе: работников администрации МО, сельскохозяйственного предприятия, учреждений и общественных организаций поселка в количестве 12 человек.

4.1. Руководитель инициативной группы (Ф.И.О., контактные данные (номер телефона, электронная почта):

Мармура Анатолий Федорович , контактный телефон 8(938) 300-28-81, 8(86560)54-1-41

e-mailchogradm-4@mail.ru

5. Описание проекта

5.1. Тип программы (проекта) (выбрать нужное):

| организация в границах населенного пункта муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |
| --- | --- |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта муниципального образования |  |
| создание условий для обеспечения жителей населенного пункта муниципального образования услугами бытового обслуживания |  |
| создание условий для организации досуга и обеспечения жителей населенного пункта муниципального образования услугами организаций культуры |  |
| обеспечение условий для развития на территории населенного пункта муниципального образования физической культуры и массового спорта |  |
| создание условий для массового отдыха жителей населенного пункта муниципального образования и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам – для поселений Ставропольского края |  |
| создание условий для массового отдыха жителей населенного пункта муниципального образования и организация обустройства мест массового отдыха населения – для городского округа Ставропольского края |  |
| участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |
| участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов – для городского округа Ставропольского края |  |
| дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а так же осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| организация благоустройства территории населенного пункта муниципального образования |  |
| содержание мест захоронения на территории населенного пункта муниципального образования |  |

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования Чограйского сельсовета  находится в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы,                детского сада, сельского дома культуры. Поэтому сельский дома культуры, прилегающая территория является местом проведения праздничных мероприятий посвященных Дню Победы советского народа в ВОВ, Дню Памяти и Скорби,  Дню защитника Отечества, Дню села, Дню призывника, Дню знаний и мн. др.

На территории сельсовета отсутствует базовое, градообразующее      хозяйство в связи с этим рассчитывать на вклад организаций муниципальному образованию не приходится.

Благодаря тому, что в 2013году Чограйский сельсовет стал победителем конкурсного отбора ППМИ -  внутренняя часть ЦКиД  поселка была капитально отремонтирована. За что мы, все жители Чограйского сельсовета, благодарны Правительству Ставропольского края, Министерству Финансов СК.    Администрацией сельсовета за счет средств местного бюджета проведен частичный ремонт здания - кровля перекрыта металлочерепицей,   деревянные оконные блоки заменены на металлопластиковые,  проведен косметический ремонт лицевой части здания, установлены парковые скамейки.  Но средств местного бюджета явно не хватает для завершения           ремонтных работ, что и послужило основанием для участия муниципального образования Чограйского сельсовета в Губернаторской  Программе поддержки местных инициатив на 2021год  с проектом «Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования  Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края»

Фасад здания ЦКиД, прилегающая территория  основательно не ремонтировались со дня завершения строительства в 1973 г.  В настоящее время они имеет 70- 80 процентов износа.

Реализация данной программы позволит жителям Чограйского сельсовета достойно отметить 40-летие со дня образования Чограйского сельсовета, которое будет отмечаться осенью 2021 года, принять районный смотр – конкур «Родники народные» в 2022 году, улучшить культурно-массовую работу, социальную обстановку.

Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования  Чограйского сельсовета позволит решить ряд социально значимых проблем, в том числе:

-значительно  улучшит условия проживания жителей населённых пунктов : п. Чограйский и   п. Довсун;

- позволит организовать полноценный досуг и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

-  позволит создать дополнительные, комфортных условий для занятия молодёжи и старшим поколением художественной самодеятельностью, физической культурой и спортом;

- улучшит  межэтнические отношения среди жителей поселков;

-  приведет к  сокращению правонарушений среди подростков и молоджи, профилактики алкоголизма и наркомании;

- будет способствовать оздоровлению жителей сельсовета, их физическому и нравственному развитию,  даст возможность творческой организации досуга подрастающего поколения.

Значимость этого объекта возрастает многократно.

5.3. Мероприятия по решению проблемы (описание конкретных способов решения проблемы в рамках программы (проекта)): «Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования  Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края»

5.3.1. Подготовительные работы (описание необходимых подготовительных мероприятий)

Все необходимые подготовительные работы проведены, составлена дефектная ведомость и разработана локальная смета

5.3.2. Ремонтные работы (описание того, что необходимо отремонтировать)

Для реализации данного проекта необходимо подготовить место для проведения работ по ремонту фасада и благоустройству прилегающей территории, закупить необходимый строительный материал,  бордюры, изготовить и установить урны для мусора, спортивные элементы  тренажеров, провести работы по освещению территории, установить бордюры и уложить асфальтобетонную смесь. Провести обивку остатков старой штукатурки, подготовить стены фасада к высококачественной штукатурке и покраске.

5.3.3. Прочая деятельность (описание иной необходимой деятельности, направленной на решение поставленной проблемы)

Администрация муниципального образования Чограйского сельсовета  для реализации данного проекта имеет возможность оказать помощь в проведении подсобных работ по очистке территории от растительности, выравниванию площадки и других строительных работ.

5.4.Использование средств массовой информации и других средств изучения общественного мнения при разработке программы (проекта) (краткое описание применявшихся средств) Организовано обсуждение данного проекта с населением и опубликовано в местных СМИ «Вестник Чограйского сельсовета».

Приложение:

- образец анкеты  опроса граждан;

- результаты подомового (подворового) обхода граждан;

- экземпляр муниципальной газеты «Вестник Чограйского сельсовета» от 22 июня 2020 года № 7 и от 28 июля 2020 года №  9.

- ссылка на сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей  публикацию об условиях проведения конкурсного отбора программ (проектов), его этапах, способах и  сроках выдвижения населением и общественными организациями своих программ (проектов), ссылку на специализированные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального образования Чограйского сельсовета для выдвижения населением и общественными организациями программ (проектов), их обсуждения.

5.5.Ожидаемые результаты (описание конкретных изменений в населенном пункте к которым приведет реализация программы (проекта), по возможности их количественная характеристика, динамика)

Старшее поколение более активно примет участие во многочисленных мероприятиях проводимых администрацией сельсовета совместно с работниками  «Центра культуры и досуга». Дети дошкольного и школьного возраста смогут культурно проводить время в кружках художественной самодеятельности, любительских объединениях. Молодежь и другие категории граждан организуют свой культурный досуг, участвуя во всевозможных секциях, организуемых в тренажёрном зале. Учащиеся школы смогут заниматься спортом  в осенне-зимний период, а также участвовать в проводимых на территории села районных и краевых спортивных соревнованиях.

Реализация данного проекта будет способствовать:

- оздоровлению жителей населенных пунктов муниципального образования, их физическому и нравственному развитию,  даст возможность творческой организации досуга подрастающего поколения;

-значительно  улучшит условия проживания жителей  п. Чограйский и   п. Довсун;

- позволит организовать полноценный досуг и приобщение жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам

-  позволит создать дополнительные, комфортных условий для занятия молодёжи и старшим поколением художественной самодеятельностью, физической культурой и спортом;

- улучшит  межэтнические отношения среди жителей поселков;

-  приведет к  сокращению правонарушений среди подростков и молодёжи , профилактики алкоголизма и наркомании;

- повышению внимания власти к нуждам населения и, как следствие, увеличению доверия людей к власти.

6. Характеристика населения муниципального образования, которые получат пользу от реализации программы (проекта)

6.1. Группы населения муниципального образования, которые получат пользу от реализации программы (проекта) (пример: дети, учащиеся школы; фермеры; молодежь; жители пожилого возраста; население, проживающее на определенной улице населенного пункта и т.д.).

Дети, учащиеся школы, фермеры, молодежь, жители пожилого возраста,  все население проживающее на территории Чограйского сельсовета-_1592_чел.

6.2. Численность населения муниципального образования, которое получит пользу от реализации программы (проекта)(количество человек, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации программы (проекта)

в случае реализации Программы - «Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования  Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края»

жители муниципалитета смогут с достоинством встретить 40-летие с дня образования Чограйского сельсовета, отмечаемого осенью 2021 года, пригласить профессиональных артистов, соседей, гостей. В результате реализации данного инвестиционного проекта непосредственную пользу получат все, без исключения, жители села, что благоприятно скажется на социальной обстановке села.

7. Информация об объекте общественной инфраструктуры муниципального образования (далее – объект)

7.1. Дата постройки – 1973год

7.2. Общая характеристика объекта.

Здание двухэтажное, построенное из кирпича, с плоской крышей, покрытой металлопрофилем, оконные блоки – металлопластиковые, система отопления паровая, на природном газе._ Прилегающая территория асфальтирована.

7.3. Текущее состояние объекта:

Фасад здания Дома культуры и прилегающая территория требуют ремонта и благоустройства.

7.4. Права собственности:   Объект находятся на балансе администрации муниципального образования Чограйского сельсовета.

7.5. Степень готовности объекта общественной инфраструктуры после реализации программы (проекта) (в процентах)._100%___

8. Техническая документация (краткое описание технической документации (проекта технической документации): тип документации, дата, кем разработана, необходимость доработки)

Проектно – сметная документация разработана ООО «ЮрСтройЭксперт» г. Ставрополь. Не требует доработки.

9.Прогнозируемый объем финансирования программы (проекта) (согласно технической документации) 1 819 280 рублей, в том числе:

9.1. Объем субсидии из бюджета Ставропольского края  1 069 000 рублей;

9.2. Объем средств из бюджета МО 500 280 рублей;

9.3. Средства населения муниципального образования  (сумма должна соответствовать подтверждающим материалам)   40 000 рублей;

9.4. Средства индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края (сумма должна соответствовать гарантийным письмам) 210 000 рублей.

9.Уровень софинансирования программы (проекта) «Ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории муниципального казенного учреждения «Центр культуры и досуга администрации муниципального образования  Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края»

за счет средств местного бюджета________%.

10. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ).

10.1.Численность населения МО, которое примет участие в реализации проекта безвозмездным трудом 32 человека.

10.2.Вклад в реализацию проекта индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию проекта в натуральной форме представлен в таблице 1.

Глава К (Ф) Х  ИП  Шегай И.К обязуется предоставить безвозмездно следующие материалы:

| № | Наименование материалов | Единица измерения (кг, метр, и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр.4*гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Песчано-гравийная смесь | м3 | 25 | 1380 | 34500 |
| Итого: |  |  |  |  | 34500 |
| Всего вклад в натуральной форме |  |  |  |  | 34500 |

10.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на  территории Ставропольского края, в реализацию проекта безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование индивидуального предпринимателя или организации (КФХ ИП Шегай И.К.) №; Вид работы; Единица измерения (м2, м3 и т.п.); Объем работ; Цена за единицу (рубли); Общая стоимость (рубли) (гр.4*гр.5). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Планировка территории; м2; 1300; 37; 48100. 2.; Подсыпка и планировка ПГС; м.п.; 1300; 50; 65000. 3.; Подготовительные и подсобные работы; мото. час; 20; 1050; 21000. Итого:; 134100.

Наименование индивидуального предпринимателя или организации                                     (КФХ ИП Кривовяз В.В.)

| 1 | Подвоз грунта, гравия, щебня, др. материалы | Единица измерения (м2, час.и т.п.) | Объем работ | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр.4*гр.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Погрузка фронтальным погрузчиком грунта, гравия, щебня, др. материалы | час. | 25 | 1500 | 37500 |
| 2. | Очистка территории от старого асфальтного покрытия, вывоз строительного мусора | час. | 42 | 1500 | 63000 |
| Итого: |  |  |  |  | 100500 |

Всего вклад безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ):234 600,00

10.4. Общая оценочная стоимость в реализации проекта представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № | Форма вклада | Оценочная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Денежная форма (согласно пункту 8. Проекта) | 1 819 280 |
| 2. | Натуральная форма (согласно подпункту 10.2 проекта) | 34 500,00 |
| 3. | Безвозмездное оказание услуг (выполнение работ) (согласно пункту 10.3 проекта) | 234 600,00 |
| 4. | Итого | 2 088380,00 |

11. Прогнозируемый срок завершения  реализации проекта -

до  1 сентября 2021г.

Управляющий делами администрации

Арзгирского муниципального района

Ставропольского края  							     В.Н. Шафорост